ПРАКТИЧНА РОБОТА №3. Управління ризиками

Виконав: Дмитренко Нікіта, група 23-ІПЗ

Приклад: мобільний додаток «Електронний розклад»

1. Характеристика процесу створення додатку як проекту

Процес створення мобільного додатку «Електронний розклад» є проєктом, оскільки має такі характеристики:
- Тимчасовість — має чітко визначений початок і кінець (від розробки до впровадження);
- Унікальність — створюється новий продукт, який ще не існував у готовому вигляді;
- Обмеженість ресурсів — проект виконується з обмеженнями у часі, бюджеті та людських ресурсах.
Цей процес не можна назвати звичайним процесом, адже він не є постійним і повторюваним — після досягнення мети (створення додатку) він завершується.

2. Реєстр ризиків проекту «Електронний розклад»

| ID | Опис ризику | Категорія | Ймовірність | Вплив / Рівень ризику |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RT1 | Затримка оновлення даних розкладу через технічні проблеми | Tech | 0.6 | 7 / 4.2 |
| RT2 | Нестача фінансування для завершення розробки | Finance | 0.4 | 9 / 3.6 |
| RT3 | Відсутність досвідчених розробників у команді | Human | 0.5 | 8 / 4.0 |
| RT4 | Зміни вимог замовника під час розробки | Manage | 0.7 | 6 / 4.2 |
| RT5 | Збої в роботі серверів під час пікових навантажень | Infra | 0.3 | 10 / 3.0 |

3. Заходи щодо уникнення ризиків

1. Резервування серверів для підвищення стабільності роботи (RT5).
2. Визначення чіткого бюджету та пошук додаткового фінансування (RT2).
3. Планування етапів оновлення даних та регулярне тестування (RT1).
4. Підвищення кваліфікації розробників або залучення зовнішніх фахівців (RT3).
5. Введення системи контролю змін і узгодження вимог замовника (RT4).

4. Тестове запитання з теми «Управління ризиками»

**Питання:** Що таке ризик у проекті?
A) Ймовірність виникнення позитивної події  
B) Подія, яка обов’язково відбудеться  
C) Можлива подія, що може вплинути на цілі проекту  
D) Зміна плану проекту
**Правильна відповідь:** C